Burmistrz Bobowej

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANOWEJ

GMINY BOBOWA

ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

SIERPIEŃ 2011 r.

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa  Gmina Bobowa na lata 2011-2015  została opracowana na postawie art. 227, art. 228 oraz w związku z art. 230 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.) i przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr IV/15/11 z dnia 18 stycznia 2011 r.

W ciągu roku budżetowego Rada Miejska wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a mianowicie:

- w dniu 21 marca 2011 r. w związku z zwiększeniem kwoty wydatków majątkowych dokonano zwiększenia kwoty limitu wydatków do wysokości 523 246 zł na przedsięwzięciu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin ZGZ zadanie nr 3- roboty wchodzące w zakres termomodernizacji obiektów należących do Gminy Bobowa w ramach programu Fundusz Spójności”

- w dniu 30 maja 2011 r.  w związku z zwiększeniem kwoty wydatków majątkowych  na sesji Rady Miejskiej, dokonano zwiększenia dokonano zwiększenia kwoty limitu wydatków do wysokości  5 200 000 zł na przedsięwzięciu pn. ”Budowa infrastruktury technicznej w strefie aktywności gospodarczej w Bobowej” oraz zwiększono limit wydatków do kwoty  6 000 000 zł na zadaniu  „ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Bobowa Etap IV w tym budowa wodociągu i kanalizacji od m. Bobowa kierunku m. Siedliska. Ponadto zmieniła się kwota długu w latach 2011-2019 w związku z koniecznością zaciągnięci kredytów i pożyczek na realizacje zadań inwestycyjnych: w 2011 r.  do kwoty 6 542 982 zł, w 2012 r. do kwoty 11 497 551 zł, w 2013 r. do kwoty 13 702 120 zł ,w 2014 r. do kwoty 15 606 689 zł, w 2015 r. do kwoty 11 806 689 zł, w 2016 r. do kwoty 7 506 689 zł, w  2017 r. do kwoty 3 206 689 zł, w 2018 r. do kwoty 206 689 zł.

Realizacja planu dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów przedstawiała się następująco:

W pierwszym półroczu dokonania zwiększenia kwoty planu dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych o kwotę 3 689 216,36  zł. w przypadku planu wydatków  dokonano zwiększenia o tą samą kwotę. Dzięki zaistniałej sytuacji nie zmienił się dodatni wynik finansowy ustalony na kwotę 603 054 zł. Nie dokonywano zmian w zakresie kwoty  przychodów, które w uchwale pierwotnej zostały zaplanowane w wysokości 6 928 618 zł. oraz rozchodów w wysokości 7 531 672 zł . Poniższa tabela przedstawia  sytuację finansową Gminy Bobowa na koniec I półrocza 2011 r.

| lp. | Wyszczególnienie | Plan 2011 r. | Wykonanie I półr.2011 r. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dochody | 41 207 139 | 16 920 670 | 41,1 |
| a |  | bieżące | 29 017 852 | 16 479 693 | 56,8 |
| b |  | majątkowe | 12 189 287 | 440 977 | 3,6 |
|  | w tym | sprzedaż majątku | 80 000 | 0 | 0,0 |
| II | Wydatki | 40 604 085 | 11 994 571 | 29,5 |
| a |  | bieżące | 23 950 984 | 11 875 701 | 49,6 |
|  | w tym | obsługa długu | 230 000 | 74 262 | 32,3 |
|  |  | gwarancje i poręczenia | 30 000 | 0 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 261 395 | 6 269 644 | 50,9 |
|  |  | wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. | 2 074 927 | 1 025 135 | 49,4 |
|  |  | Przedsięwzięcia | 1 534 752 | 822 204 | 53,5 |
| b |  | majątkowe | 16 653 101 | 118 870 | 0,7 |
|  | w tym | Przedsięwzięcia | 10 013 246 | 12 815 | 0,1 |
| III | Przychody | 6 928 618 | 427 239 | 6,2 |
| a |  | zaciągany dług | 6 928 618 | 0 | 0,0 |
|  | w tym | Pożyczki na wyprzedzające finansowanie | 1 235 545 | 0 | 0,0 |
|  |  | kredyty i pożyczki | 5 693 073 | 0 | 0,0 |
| c |  | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | 0 | 427 239 | 0,0 |
| IV | Rozchody | 7 531 672 | 3 026 102 | 40,2 |
| a |  | spłata długu | 7 531 672 | 2 015 840 | 26,8 |
|  | w tym | pożyczki na wyprzedzające finanse. | 4 000 000 | 0 | 0,0 |
|  |  | kredyty i pożyczki | 3 531 672 | 2 015 840 | 57,1 |
| b |  | pożyczki do udzielenia | 0 | 10 262 | 0,0 |
| c |  | lokaty | 0 | 1 000 000 | 0,0 |
| V | Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) | 603 054 | 4 926 099 | 816,9 |
| Va | Finansowanie deficytu | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | pożyczki na wyprzedzające finansowanie | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0,0 |
| Vb | Przeznaczenie nadwyżki | 603 054 | 4 926 099 | 816,9 |
|  |  | spłata zaciągniętego długu | 603 054 | 2 015 840 | 334,3 |
|  |  | udzielenie pożyczek | 0 | 10 262 | o |
|  |  | lokaty | 0 | 1 000 000 |  |
|  | Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów | 7 531 672 | 2 015 840 | 26,8 |
| Vc |  | pożyczki na wyprzedzające finansowanie | 1 235 545 | 0 | 0 |
|  |  | kredyty i pożyczki | 5 693 073 | 0 | 0,0 |
|  |  | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | 0 | 427 239 | 0,0 |
|  |  | nadwyżka budżetowa | 603 054 | 1 588 601 | 263,4 |
| VI | Dług / Prognoza kwoty długu | 6 542 982 | 5 130 196 | 78,4 |
| VII | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) | 9,20% | 12,28% | x |
| VIII | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) | 15,88% | 30,32% | x |
| IX. | Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat | 0,1562 | 0,0946 | x |
| X | Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D | 0,0920 | 0,1235 | x |
| XI | Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" | 0,0642 | -0,0290 | x |
| XIII | (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku | 0,1249 | 0,2721 | x |
| XIV | Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0 | 0 | 2 327 236 | x |
| XV | Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus" | 5 066 868 | 5 031 231 | x |
| XVI | Obsługa długu związana z UE | 0 | 11 439 | x |
| XVII | Spłata długu związana z UE | 4 000 000 | 0 | x |
| XVIII | Dług na koniec roku związany z UE | 0 | 0 | x |
| XIX | Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne | 0 | 0 | x |

2.Przebieg realizacji przedsięwzięć  bieżących o których mowa w art. 226, ust 4  pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku  do Wieloletnie Prognozy Finansowej załączniku Nr 2 przedstawiono limity zobowiązań  dla umów których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz limity zobowiązań dla przedsięwzięć, projektów, programów wieloletnich, poręczeń i gwarancji.

1. Realizacja wydatków w zakresie zakupu energii elektrycznej gazu, wydatków telefonii stacjonarnej i komórkowej innych wydatków stałych dobywała się w sposób ciągły i terminowy. Dla umów których mowa w art. 226 ust.4 pkt 2 ufp. został ustalony limit wydatków w wysokości  894 440 zł . Limit  wydatków  został wykorzystany  w wysokości 539 307 zł  co stanowi 60,2 %.

2. Poręczenie  dla GS SCH  w Bobowej na termomodernizacje budynku Pawilonu Handlowego w  limit zobowiązań w wysokości 30 000 zł nie został przekroczony, gdyż nie zostały zrealizowane  wydatki z tego tytułu.

3. Dowożenie dzieci do szkół -  poziom wykonania wydatków w stosunku do limitu wynosi  46 811,54 zł co stanowi 46,8 %.Wydatki z umowy która zostanie podpisana na kolejny rok szkolny będą realizowane począwszy od m-ca września br.

4. Konserwacja sieci energetycznej wraz z dzierżawą słupów -  poziom wykonania wydatków w stosunku do limitu wynosi 15 648,17 zł co stanowi 44,7 %. Limit wydatków został ustalony w wysokości 35 000 zł.

5. Zbiórka segregowanych odpadów komunalnych – limit wydatków został ustalony w wysokości 271 000  zł. Poziom wykonania wydatków w stosunku do limitu wynosi  135 983,85 zł co stanowi 50,1 %. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II połowie 2011 r.

6. „Decyduję o sobie i myślę o swojej przyszłości” program jest realizowany w OPS Bobowa. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. –Limit wydatków został ustalony w wysokości 204 352  zł. Poziom wykonania wydatków w stosunku do limitu wynosi  84 453 zł co stanowi 41,3 %. Pozostałe wydatki  w ramach limitu zostaną zrealizowane w II połowie 2011 r.

3.Przebieg realizacji przedsięwzięć  majątkowych o których mowa w art. 226, ust 4  pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

1. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Bobowa Etap I- budowa oczyszczalni ścieków   w m. Siedliska budowa ujęcia wody, remont budynku stacji uzdatniania wody, budowa sieci wodociągowej w m. Bobowa do granic m. Stróżna. W 2011 r.  został wykonany i  zakończony dnia  30 czerwca br. II etap budowy oczyszczalni ścieków w m. Siedliskach za kwotę 3 655 365 zł ( zapłacony wykonawcy dnia 29 lipca 2011 r.)

2. Kolejne zadanie o nazwie ”Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Bobowa Etap IV w tym budowa wodociągu od m. Bobowa w kierunku m. Siedliska” –została podpisana umowa na wykonanie tego zadania 17 sierpnia br.  na kwotę 1 941 895,88 zł  terminem wykonania do 30 października 2011 r. Zakres zadania został rozszerzony o budowę sieci kanalizacyjnej o długości  2 734 mb. Gmina uzyskała dofinansowanie z MSWiA w wysokości 80 % wartości zadania.

3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej Zadanie nr 3 – roboty wchodzące w zakres termomodernizacji obiektów należących do Gminy Bobowa realizowane za pośrednictwem Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. Do zakresu tego zadania wchodzi termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sędziszowej oraz termomodernizacja OSP w Bobowej   zadanie zostało zakończone i odebrane w miesiącu lipcu br. Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji 486 445 zł.

4. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej przyszkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Bobowa wraz z nadzorem. Zadanie to jest realizowane w latach 2010 i 2011. W 2011 r. zrealizowane są roboty dotyczące wykonania zadania przy Szkołach  Wilczyskach, Brzanie, Siedliskach, Stróżnej i Sędziszowej. Termin wykonania do 29 sierpnia 2011r. W pierwszym półroczu 2011 r. została wydatkowana kwota 5 842,50 zł na tablice informacyjne.

5. Zadanie pn. Budowa infrastruktury technicznej strefie aktywności gospodarczej w Bobowej planowane do realizacji w 2012  na kwotę 5 200 000  zł. nie będzie  realizowane, ponieważ wniosek  o dofinansowanie nie zakwalifikował  się po ocenie formalnej.

Burmistrz Bobowej

Wacław Ligęza