Załącznik nr 5

UMOWA Nr RIiGK ………../2021

zawarta w Bobowej, w dniu ……………………………….  roku, pomiędzy:

Gminą Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, NIP: 738-212-99-65, REGON: 491892050

reprezentowaną przez:

Wacława Ligęzę – Burmistrza Bobowej

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Żarnowskiej

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..

Zwanym dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Wilczyskach” w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno- sportowa- MIRS”.

- Szczegółowy zakres prac został określony w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik
 nr 1 do umowy,  który łącznie z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zna dokładnie zakres prac, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu i nie ma do niej żadnych zastrzeżeń i uwag, oraz że jest w stanie wykonać prawidłowo i terminowo Przedmiot umowy zgodnie z ich treścią.

§2

1. Wykonawca oświadcza że:

- Posiada uprawnienia i niezbędne kwalifikacje do należytego i profesjonalnego wykonania Przedmiotu umowy,

- Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, 
i osobami zdolnymi do należytego, profesjonalnego i terminowego wykonania Przedmiotu umowy,

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe                          i należyte wykonanie Przedmiotu umowy,

- Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że Przedmiot umowy będzie wolny                     od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania Przedmiotem umowy nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody lub inne jakiekolwiek ujemne skutki dla Zamawiającego powstałe z naruszenia
w/w zobowiązania,

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami i materiałami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie elementów prac czy brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany ceny określonej w umowie przez Wykonawcę. Koszt tych prac będzie obciążał wyłącznie wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy ze szczególnie należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz wskazówkami Zamawiającego.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektów będących przedmiotem Umowy, ich części, bądź urządzeń w toku realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia
i doprowadzenia do właściwego stanu w terminie ustalonym z Wykonawcą,  na koszt podmiotu, który spowodował uszkodzenie.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec własnego mienia podczas prac będących przedmiotem umowy, a także zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa.

- Wykonawca odpowiada za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeszkolenie swoich pracowników w zakresie przepisów BHP, ppoż. i innych związanych z ochroną zdrowia oraz środowiska naturalnego. W trakcie realizacji prac Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu prac i poza jego terenem, unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością – ponosząc z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

- Wykonawca wykona Przedmiot umowy z materiałów własnych, terminowo i jakościowo. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dobór odpowiednich materiałów.

- Wykonawca wykona inwentaryzację powykonawczą i przedstawi ją Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego zadania lub przedstawi oświadczenie o złożeniu dokumentacji do wydziału geodezji w Starostwie Powiatowym w Gorlicach.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody na osobie lub mieniu poniesione przez Zamawiającego  lub osoby trzecie, a powstałe wskutek lub w związku
z realizacją przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, w tym również usuwania zaistniałych wad.

- Jeżeli w stosunku do Zamawiającego  zostaną zgłoszone roszczenia o naprawienie szkody powstałej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zwolni Zamawiającego ze spełniania świadczenia wobec osób trzecich, bądź w zależności od przypadku zrekompensuje Zamawiającemu  wszystkie poniesione z tego tytułu koszty, wydatki itp.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, w tym do ujęcia ich w odpowiednim rejestrze, uiszczenia opłat i ewentualnych kar.

- Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą pracować przy wykonaniu przedmiotu umowy otrzymają wynagrodzenie w kwocie nie niższej niż określona w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów tej ustawy w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§3

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Termin realizacji zadania: do dnia 30 września 2021  r.

- Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem realizacji zadania będącego Przedmiotem umowy poinformować Zamawiającego o dacie jego rozpoczęcia. Od daty rozpoczęcia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie wykonywania Przedmiotu umowy,
a także na terenie sąsiednim, jeżeli szkody te powstały w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy.

§4

WYKONANIE I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa  w § 1 ust. 1; na 7 dni roboczych przed proponowanym terminem odbioru.

2. W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru Przedmiotu umowy, w zakresie               o którym mowa w § 1 ust. 1 sporządzony zostanie podpisany przez Strony protokół odbioru, będący podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku – z zastrzeżeniem ust. 3       i 4 niniejszego paragrafu.

3. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego prac będzie protokół odbioru prac.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbiorowych,
iż Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał Przedmiot umowy, a w szczególności,          iż prace, o których mowa w § 1 są niekompletne lub wadliwe, Zamawiający odmówi dokonania odbioru, sporządzając protokół odmowy odbioru, i  wyznaczy termin do usunięcia wad.

5. Wykonawca po usunięciu wad, ponownie zgłosi gotowość do odbioru prac, a Zamawiający ponownie przystąpi do rozpoczęcia czynności odbiorowych - z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania ust. 3 i 4  niniejszego paragrafu.

6.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa  w § 5 wszystkich prac niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy w w/w zakresie, również tych, których konieczność można było przewidzieć na podstawie obowiązujących norm i przepisów administracyjnych lub innych właściwych przepisów lub norm. Za wykonanie wyżej wymienionych prac Wykonawca nie jest uprawniony żądać od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia, czy domagać się przesunięcia terminu zakończenia Prac, o którym mowa w § 3.

7. Wraz z podpisaniem Umowy Wykonawca oświadcza, że zapoznał się dokładnie i szczegółowo     z zakresem prac oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego prace związane z wykonaniem Przedmiotu umowy. Otrzymał także wszelką niezbędną informację, a w szczególności wiedzę niezbędną do właściwej organizacji wykonywania prac, wysokość wynagrodzenia jest wystarczająca i odpowiednia dla Wykonawcy i pozwoli na pokrycie wszelkich kosztów i zobowiązań związanych z wykonaniem prac 
w ramach niniejszej umowy.

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostępu na teren wykonywania zadania.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie czystości i porządku na terenie wykonywania zadania, a po zakończeniu prac uporządkuje teren.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu wykonywania prac.

§5

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

- Za wykonanie całości Przedmiotu umowy w sposób należyty, prawidłowy, profesjonalny            i terminowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……..zł brutto  (słownie: ………), VAT …… (słownie: ………..), netto ………………………. (słownie: …………..).

- Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całkowity koszt oraz wszelkie wydatki i opłaty - związane z kompleksowym i prawidłowym wykonaniem  Przedmiotu umowy w tym zakupem materiałów, jest niezmienne i nie podlega negocjacjom w toku wykonywania umowy.

- Faktura wystawiona będzie na adres Zamawiającego: Nabywca: Gmina Bobowa 
ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa,  REGON: 491892050, NIP: 7382129965,  Odbiorca: Urząd Miejski w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowanie przez Zamawiającego płatności.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i dostarczenia faktury/ rachunku                          w terminie do 7 dni od daty dokonania i podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa
w § 4 ust. 3.

- Miejscem doręczenia faktury/rachunku przez Wykonawcę będzie Urząd Miejski w Bobowej,                       ul. Rynek 21 38-350 Bobowa.

- Faktura będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wykazany w Białej Księdze Podatników VAT z terminem płatności 21 dni liczonym od dnia wpływu  prawidłowo wystawionej 
i zatwierdzonej przez Zmawiającego faktury/rachunku do Urzędu Miejskiego.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT.

- Za datę zapłaty należności wynikających z faktury/rachunku uważa się datę dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy polecenia przelewu bankowego.

§6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace objęte Przedmiotem umowy. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz pkt 7 niniejszego ustępu okres gwarancji jakości wynosi ………… lat licząc od daty odbioru końcowego i podpisania protokołu odbioru końcowego,
o którym mowa w § 4 ust. 3. Szczegółowe warunki gwarancji:

1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości Przedmiotu umowy                 w zakresie :

a) zgodnego z umową wykonania wszystkich prac,

b) zgodności z obowiązującymi przepisami oraz normami państwowymi,

c) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

d) na materiały zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy  .

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość techniczną i użytkową Przedmiotu umowy, ujawnione w okresie gwarancyjnym.

3) Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę nieodpłatnie, do 21 dni od daty  zgłoszenia wady przez Zamawiającego, chyba że Strony uzgodnią inny termin. W razie bezskutecznego upływu w/w terminu na usunięcie wady, Wykonawca może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.  Niezależnie od uprawnień przysługujących Wykonawcy z  tytułu udzielonej gwarancji, Wykonawcy służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi. Zakres odpowiedzialności 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne określa Kodeks cywilny.

4) Zgłoszenie o wystąpieniu wady Zamawiający będzie kierował bezpośrednio do  siedziby  Wykonawcy.

5) Po usunięciu wady Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych prac. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół.

6) W dniu odbioru końcowego prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument           gwarancyjny na wykonany Przedmiot umowy, którego zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszego paragrafu umowy – zgodny z Załącznikiem do niniejszej umowy.

7) Bieg terminów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem następnym po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego dla wszystkich prac składających się na Przedmiot umowy,        w zakresie o którym mowa w § 1 ust.1 - niezależnie od ich wcześniejszych odbiorów.

8) Niezależnie od gwarancji na dostarczone urządzenia Wykonawca dostarczy i przekaże        Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego dokumenty gwarancyjne wystawione przez producentów dostarczonych lub wbudowanych urządzeń - w każdym       przypadku, gdy dane urządzenie objęte jest gwarancją producenta, dokumenty te Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem z dokumentacją powykonawczą zadania. W takim przypadku Zamawiający będzie mógł wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez        Wykonawcę niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji producenta.

- Wykonawca, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy, przy czym Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady oraz ustalają jej okres jako równy udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości Przedmiotu umowy.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad Wykonawca będzie zobowiązany,
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, usunąć wszystkie wady, wyłącznie na własny koszt, bez względu na wysokość kosztów ich usunięcia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami Przedmiotu umowy, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, na podstawie Przedmiotu umowy, planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych projektów, robót/prac, a także ponoszenia dodatkowych wydatków.

- W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia                i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

- W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających                 z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem objętym realizacją Przedmiotu umowy, posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją, otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje i nie zgłasza żadnych uwag i potrzeby uzupełnienia materiałów i informacji przekazanych mu przez Zamawiającego, a niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy,       a niezbędnych do terminowego wykonania przedmiotu umowy.

§7

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1

- w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za Przedmiot umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie więcej niż 50 % wynagrodzenia brutto;

- za opóźnienie w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji

- w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za Przedmiot umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do usunięcia wad - bez względu na przyczynę opóźnienia, nie więcej niż 50 % wynagrodzenia brutto

- w razie rozwiązania przez Zamawiającego niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 5  ust. 1

- za nienależyte wykonanie przez Wykonawcę postanowień umowy - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 5  ust. 1, za każde naruszenie.

2. Strony ustają, iż niezależnie od kar umownych  określonych powyżej Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego i wyraża zgodę do potrącenia przez Zamawiającego naliczonych wobec Wykonawcy kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 niniejszego paragrafu z  wierzytelnościami Wykonawcy, w tym wynagrodzenia Wykonawcy,           o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

§8

      - Niniejsza umowa może być rozwiązana za pisemnym porozumieniem stron.

      - Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym  w przypadku:

- jeżeli Wykonawca  nie rozpocznie lub nie zakończy wykonania umowy w terminie, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do wykonania poprawek prac zgodnie z § 4 ust. 4,

- jeżeli wykonywać będzie umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami,                           w szczególności w sposób naruszający należyty tym miejscom szacunek i powagę,

- nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu        do umowy podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

- Właściwy do rozpoznania sporów jest sąd siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia zamawiającego                         o zmianie adresu do doręczeń, którym przy zawarciu niniejszej umowy jest adres wskazany              w komparycji umowy, nie później jednak niż w terminie 3 dni. Strony przyjmują, iż nie spełnienie tego wymogu skutkować będzie tym, że doręczenia korespondencji na adres dotychczasowy będzie rodziło wszelkie skutki prawne związane ze skutecznym doręczeniem.

§10

1. Przeniesienie przez Wykonawcę  obowiązków lub praw wynikających z niniejszej umowy (całości lub części), w szczególności wierzytelności o wynagrodzenie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w której zostaną określone warunki przekazania podwykonawcy obowiązków lub praw wynikających z niniejszej umowy.

2. W przypadku przeniesienia praw lub obowiązków na podwykonawcę Wykonawca ponosi pełną         i solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za prace wykonywane przez podwykonawcę.

3. Postanowienia ust. 1-2 stosuje się również do dalszych podwykonawców.

§11

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości                         o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie roszczenie 
o zapłatę wynagrodzenia za wykonaną część przedmiotu umowy, nie przysługuje natomiast roszczenie o zapłatę kary umownej.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.

§13

Załączniki stanowią integralną część umowy.

§ 14

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje Zamawiający, a 1 egz. Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                    WYKONAWCA:

Załączniki:

1. Projekt budowlany.

2. Oferta wykonawcy.

3. Dokument gwarancyjny.

4. Klauzula informacyjna.

Załącznik Nr 3

DOKUMENT  GWARANCYJNY

Karta gwarancji jakości wykonanych prac sporządzona w dniu ...................... .

1.Zamawiający: Gmina Bobowa ul. Rynek  21 38-350 Bobowa Identyfikujący się numerem             NIP 7382129965, REGON: 491892050,

2.Wykonawca: .................. z siedzibą  .............. Identyfikujący się numerem NIP: ............. REGON ...............................

3.Umowa (nr, z dnia)........................  zawarta w dniu  .........................

4. Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie prace wykonane w ramach wyżej wymienionej umowy, w zakresie :

a) zgodnego z umową wykonania wszystkich prac,

b) zgodności z obowiązującymi przepisami oraz normami państwowymi,

c) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

d) na materiały zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy.

5. Data odbioru końcowego: dzień ....... miesiąc ............... rok ..............

6. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

8. Okres gwarancji jakości na wykonane prace wynosi ..............licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego.

9.W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

10.Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie

przedmiotu gwarancji – natychmiast

b)w ciągu 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia żądania usunięcia wady, która ujawniła się w czasie trwania gwarancji

11. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

12. W przypadku usunięcia przez wykonawcę wady, lub wykonania wadliwej części prac na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania prac konserwatorskich lub usunięcia wad.

13. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości  Wykonawca:

.........................................................................

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciele Zamawiającego:

.........................................................................

Załącznik nr 4

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bobowa, reprezentowana przez Burmistrza Bobowa z siedzibą ul. Rynek 21 38-350 Bobowa.

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: dariusz.bobowa@gmail.com

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych.

………….., dnia ……………………………..                                …………………………………

podpis osoby informowanej