Załącznik Nr 2

UMOWA NR RIiGK ……………… (projekt)

zawarta w dniu  …………………………. w Bobowej pomiędzy:

Gminą Bobowa 38-350 Bobowa, ul. Rynek 21, REGON: 491892050, NIP: 7382129965,

którą reprezentuje: Wacław Ligęza- Burmistrz Bobowej,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Doroty Krok,

- zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………

- zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

zwane łącznie „Stronami”, o następującej treści:

Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej łącznej kwoty 130 000,00 zł udzielone zostanie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2021, poz. 1129 ze zmian.).

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Bobowa" dofinansowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

2. Zakres prac objętych projektem obejmuje demontaż, załadunek, wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych oraz załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych. Przewidywana ilość wyrobów azbestowych zalegająca na nieruchomościach to ok. 87 Mg wyrobów zawierających azbest należących do osób fizycznych, w tym:

a) demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest składowanych na 4 nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych w ilości około 7 Mg,

b) załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest składowanych na 27 nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych w ilości około 80 Mg,

3. Podane ilości azbestu w niniejszym paragrafie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.

4. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, na terenie których będzie realizowane przedmiotowe zadanie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może rozszerzyć wykaz, o którym mowa powyżej  o dodatkowe obiekty, z których Wykonawca usunie materiały zawierające azbest. Zamawiający poinformuje Wykonawcę                             z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanej zmianie.

5. Ustala się, że za wykonanie dodatkowych zleceń obowiązuje cena określona w § 3 ust.1.

§ 2

Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy:

- Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędne zaplecze techniczne i jest gotowy do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem w niej określonym.

- Wykonawca oświadcza, iż umowa wykonywana będzie przy użyciu legalnych środków oraz, że wykonując umowę nie naruszy praw osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy, zakresem zadań oraz, że rozumie i akceptuje jego treść, bez uwag i zastrzeżeń.

- Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia niniejszej umowy na określonych w niej warunkach oraz bierze na siebie odpowiedzialność dotyczącą zabezpieczenia wszelkich roszczeń osób trzecich jakie mogą wyniknąć z przekazanych Zamawiającemu praw określonych tą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, w tym związanych z podleganiem obowiązkowi podatkowemu i ubezpieczeniowemu.

- Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia szczegółowego terminu  rozpoczęcia  i zakończenia prac związanych  z realizacją zadania (daty i godziny odbioru wyrobów zawierających azbest) z właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości objętych zadaniem w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Na podstawie ustalonych  terminów                               z właścicielami nieruchomości, Wykonawca sporządzi Harmonogram prac zwany dalej harmonogramem, który  przed rozpoczęciem prac w terenie przekaże Zamawiającemu. Zamawiający  przewiduje możliwość zmian harmonogramu z przyczyn  wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych  uniemożliwiających realizację zadania  lub wystąpienia innych istotnych okoliczności  leżących po stronie właścicieli nieruchomości.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania,  w tym zabezpieczenia  terenu, na którym trwa usuwanie wyrobów  zawierających azbest zgodnie z warunkami określonymi w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów              i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest                                (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn.zm.)

- Wykonawca zobowiązuje się  zapewnić materiały, narzędzia, sprzęt niezbędny  do wykonania przedmiotu  umowy.  Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeszkolenia przez uprawnioną  instytucję zatrudnionych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących pracę  polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów  oraz przestrzegania procedur  dotyczących bezpiecznego postepowania.

- Wykonawca urządzi we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia zaplecze dla wykonywanych prac oraz zabezpieczy teren , na którym będzie usuwany azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca jest zobowiązany  do prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów                            i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest                                  (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn.zm.)

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzać protokoły odbioru odpadów zawierających azbest, które zostaną podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy i właściciela nieruchomości, potwierdzające ilość odebranych odpadów (w Mg) wraz z oświadczeniem, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.  Do obowiązków Wykonawcy (po zakończeniu  prac) należy uporządkowanie terenu, z którego był pobierany azbest i przywrócenie go do należytego stanu i porządku.

12. Do transportu wyrobów i odpadów  zawierających azbest stosuje się odpowiednio przepisy                      o przewozie towarów niebezpiecznych .

13.Wykonawca zapewni transport odpadów zawierających azbest w  sposób uniemożliwiający emisje  azbestu do środowiska  na przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem ich unieszkodliwienia.

14. Jeżeli w trakcie  realizacji robót Wykonawca  uszkodzi, zniszczy  lub zanieczyści  tereny sąsiednie,  w tym drogi winien je  przywrócić po zakończeniu realizacji zadania do stanu pierwotnego.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków, dot. Pracowników i osób trzecich powstałe w związku                                   z prowadzonymi pracami.

- Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania przekazania odpadów zawierających azbest na składowisko zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w postaci karty przekazania odpadów. Karty przekazania odpadów   powinny być sporządzone zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (tj. Dz.U. z 2014 poz. 1973).

- Karty przekazania odpadów, protokoły odbioru eternitu, zbiorcze zestawienie wykonanych zadań oraz pozostałe dokumenty związane z realizacją zadania powinny   być dostarczone Zamawiającemu wraz z fakturami, których dotyczą.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe zaistniałe lub związane                    z realizacją umowy, wyrządzone osobom trzecim oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników  i osób trzecich , powstałe w związku z wykonaniem prac.

- Wykonawca prac zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru wykonania prac:

- właściwemu organowi nadzoru budowlanego,

- właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy,

- właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu,

- do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej,

-  do Wydziału Ochrony Środowiska STAROSTWA POWIATOWEGO W GORLICACH

w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem prac  - dotyczy zarówno demontażu azbestu z dachów i elewacji oraz zbierania gruzu z posesji –  oryginały Zgłoszenia opatrzone datą wpływu do danego urzędu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac.

20. Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu muszą być wykonywane przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia na transport i unieszkodliwiane wyrobów zawierających azbest.

21. Odpady muszą zostać zdeponowane na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.

22. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmian.).

§ 3

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają następujące cenę jednostkową za 1Mg:

a) demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest - …… zł netto,                                          …… zł VAT,  ……………. zł brutto.

b) załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest - …… zł netto,                                          …… zł VAT,  ……………. zł brutto.

2. Strony ustalają Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy: wartość wynagrodzenia brutto łącznie z podatkiem VAT: ……… (słownie: ………………………………zł), wartość podatku VAT ……………………. (słownie: …………………………………………… zł), kwota netto ………………… (słownie: …………………………………………… zł), w tym:

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stałe, niezmienne, nie będzie podlegać negocjacjom i uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy.

5. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo w terminie do 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonane zadanie, nie później jednak niż do 20 grudnia 2022 r., po protokolarnym, bezusterkowym odbiorze końcowym potwierdzonym protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę prac.

7. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem, w terminie 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

8. Podstawą wystawienia faktury będą: karta przekazania odpadów zawierających azbest wraz ze zbiorczym zestawieniem wykonanych zadań, protokoły odbioru wyrobów zawierających azbest podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy oraz właściciela nieruchomości oraz protokół odbioru końcowego zadania podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę prac.

9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10. Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane dokumenty potwierdzające demontaż i/lub odbiór wyrobów zawierających azbest (potwierdzające ilość w Mg odebranych odpadów azbestowych przeznaczonych do unieszkodliwienia) tj.: protokoły potwierdzające wykonanie prac demontażu, odbioru wyrobów zawierających azbest podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy i właściciela nieruchomości, kartę przekazania odpadów, w celu ich unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów azbestowych zgodnie z Rozporządzeniem ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 249, poz. 1673) oraz zbiorcze zestawienie wykonanych zadań w danym okresie. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminu demontażu lub odbioru odpadów azbestowych zgodnie z harmonogramem. Odstąpienie od ustalonego terminu może wynikać tylko z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z zastrzeżeniem § 2 ust. 6.

§ 4

Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin wykonania przedmiotu – od dnia podpisania umowy do dnia 14.10.2022 roku.

§ 5

Poufność

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych               w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności do niewykorzystywania dla własnych celów lub celów osób trzecich i nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji dotyczących dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, których ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszyć interes Zamawiającego („Informacje poufne”).

- Ujawnienie Informacji Poufnych, z wyłączeniem ich ujawnienia pozostającego w związku                  z wykonywaniem niniejszej umowy, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6

Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 7

Kary umowne

- Strony ustalają, następujące kary umowne:

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 10% wynagrodzenia od kwoty określonej w § 5 ust. 1  niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.

- Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

a) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3  ust. 1 niniejszej umowy, niezależnie od przyczyny niewykonania

b) w przypadku nienależytego wykonania lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, niezależnie od przyczyny nienależytego wykonania lub nieterminowego wykonania umowy

c) rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 3  ust. 1 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia,                       o którym mowa w § 3.

§ 9

Odstąpienie od umowy oraz wypowiedzenie umowy

- Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w  określonym terminie Zamawiający może, w terminie 7 dni od upływu tego terminu odstąpić od niniejszej umowy                   z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od stopnia  zaawansowania prac.

- Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego  wykonywania przez Wykonawcę umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku o którym mowa w ust. 4 Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie należne z tytułu faktycznie wykonanych dostaw.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej                                   i odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10

Koordynacja realizacji umowy

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest …………………..

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………..

§ 11

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe w trakcie wykonywania umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                  		                  WYKONAWCA: